**АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО**

 **ОБРАЗОВАНИЯ**

 **НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 28.05.2018 г.**№**  43-п

|  |
| --- |
|  О подготовке к отопительномусезону 2018/2019 гг. |

 Во исполнение поручения Губернатора Оренбургской области от 10.05.2018 г. № 01/60-ЮБ, руководствуясь Уставом муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 гг. на территории МО Никольский сельсовет Оренбургского района, согласно приложению № 1.
2. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 гг. на территории МО Никольский сельсовет Оренбургского района, согласно приложению 2.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

Глава муниципального образования О.И. Кузьмина

Разослано: Руководителям организаций, отдел ЖКХ МО Оренбургский район, прокуратуре района, в дело

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Никольский сельсовет

Оренбургского района

от 28.05.2018 г. № 43-п

План мероприятий

по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 гг. на территории МО Никольский сельсовет Оренбургского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать и утвердить состав комиссии по проведению готовности к отопительному сезону 2018/2019гг. | до 15.06.2018г. |  |
| 2. | Восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах системы отопления. | 28.09.2018г. | . |
| 3. | Провести промывку системы теплоснабжения | не позднее 01.09.2018г. |  |
| 4. | Провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей на тепловые потери . | июль 2018 г. |  |
| 5. | Составить акты гидравлических испытаний | июль2018г. |  |
| 6. | Выдача и получение паспортов готовности к отопительному периоду 2018/2019гг. руководителями социальных объектов. | не позднее 28.09.2018г | . |
| 7. | Составить акт разграничения границ балансовой принадлежности тепловых сетей между администрацией и теплоснабжающей организацией | август -сентябрь2018г. |  |
| 8. | Утепление колодцев водоснабжения | сентябрь –ноябрь 2018г. |  |
| 9. | Проверка и составление актов на водоотдачу наружных пожарных гидрантов | май- октябрь 2018г. |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО Никольский сельсовет

Оренбургского района

от 28.05.2018 г.№ 43-п

Состав комиссии

 по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 гг. на территории МО Никольский сельсовет Оренбургского района

1. Кузьмина Ольга Ивановна – глава муниципального образования
2. Карташова Наталья Федоровна – и.о. директора МУП «ЯИК»
3. Колпакова Тамара Ивановна – директор МБУК «ЦКиБО»
4. Мартыненко Наталья Владимировна- директор МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т.Обухова»
5. Ручкина Надежда Викторовна- заместитель директора по дошкольному образованию МБОУ «Никольская СОШ им. В.Т.Обухова»