АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 11.02.2026 № 14-п Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

В соответствии с «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, в целях бесперебойного обеспечения теплоснабжением потребителей на территории муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, администрация муниципального образования Никольский сельсовет п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте: никольский-сельсовет56.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                           Д.П. Ширяев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Никольский сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

от 11.02.2026 №  14-п

ПЛАН

подготовки к отопительному  периоду 2026-2027 годов муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка газовых котельных к отопительному сезону 2026 - 2027 гг. (техническое обслуживание системы автоматики котельной и ее наладка, ревизия задвижек и запорной арматуры) | июль 2026 г. | ООО «Металлопластгазмонтаж» |  |
| 2 | Выполнение необходимых ремонтных работ, выявленных в ходе проверки | август 2026 г. | ООО «Металлопластгазмонтаж» |  |
| 3 | Создание комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 1 июня 2026 года | ООО «Металлопластгазмонтаж» |  |
| 4 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей | Не позднее 15 сентября 2026 года | ООО «Металлопластгазмонтаж» |  |

_____________________________